Zyrix CRM

خطة المشروع التنفيذية الشاملة

من الحالة الراهنة إلى اختراق سوق MENA وتركيا

════════════════════

◆  تحليل 4 منافسين عالميين (Salesforce، HubSpot، Zoho، Bitrix24)

◆  دمج 40 فكرة إبداعية استشرافية

◆  خارطة طريق تنفيذية 12 شهراً

◆  Backend منفصل + بنية Frontend محدّثة

github.com/mehfatih/zyrix-crm

أبريل 2026

# القسم 0 — الوضع الراهن (أين نحن الآن)

قبل أي تخطيط، فحصت المشروع الحالي (zyrix-crm.rar) بدقة. إليك الصورة الكاملة بصدق:

## ما هو جاهز

البنية التقنية الأساسية

Next.js 16.2.4 + React 19 + TypeScript 5 + next-intl 3.26 + Tailwind 3.4 — ستاك حديث وقوي ومناسب لما سنبنيه.

دعم ثلاث لغات (i18n)

بنية [locale] مع en/ar/tr جاهزة. ملفات الترجمة موجودة في app/messages/. middleware.ts يتعامل مع اكتشاف اللغة. RTL للعربية مفعّل.

4 صفحات داخلية مبنية جزئياً

/[locale]/customers (269 سطر)، /[locale]/whatsapp (274 سطر)، /[locale]/loyalty (243 سطر)، /[locale]/campaigns (210 أسطر). مجموع 996 سطر بيانات ديمو وUI. الصفحات ديمو بدون backend.

SEO و Metadata

generateMetadata function جاهزة مع OpenGraph وTwitter cards. alternates للغات الثلاث. لكنها تحتاج إصلاحاً (تشير إلى FinSuite بدلاً من CRM).

## المشاكل الحرجة التي يجب إصلاحها فوراً

🔴 مشكلة 1: اسم المشروع خاطئ في package.json

الملف يقول "name": "zyrix-pay" بينما المشروع هو zyrix-crm. هذا خطأ نسخ من مشروع بوابة الدفع.

🔴 مشكلة 2: Metadata تشير إلى FinSuite/Pay لا CRM

العناوين والأوصاف في layout.tsx تتحدث عن "Payment Gateway" و"FinSuite" — متأخذة من مشروع آخر. يجب استبدالها بنصوص CRM صحيحة بالثلاث لغات.

🔴 مشكلة 3: الألوان تخالف هوية Zyrix

الصفحة الرئيسية بنفسجية داكنة جداً (#2D0B6B → #4A1A9E → #6D28D9 → #130340). الصفحات الداخلية بنفسجية فاتحة لكن ما زالت بنفسجية. قاعدتك الذهبية: لا ألوان داكنة أبداً، واللون الأساسي سماوي/أزور/سيان وليس بنفسجي.

🟡 مشكلة 4: مجلدات خارج بنية Next.js

pipeline/ و quotes/ موجودة في الجذر خارج app/. يجب نقلها إلى app/[locale]/ للعمل مع نظام التوجيه.

🟡 مشكلة 5: لا يوجد backend لسه

الصفحات تشير إلى zyrix-backend-production.up.railway.app لكن قررنا بناء backend منفصل تماماً لـ CRM. البيانات حالياً ديمو فقط (hardcoded).

## ما ينقص بالكامل

◆  الصفحات العامة: Pricing، Signin، Signup، Privacy، Terms، Contact، About

◆  صفحات الميزات المتبقية: AI CFO Dashboard، Commission Engine، Customer Portal، Tax Engine، Cash Flow، Sales Pipeline (الحالية منفصلة)، Quotes (الحالية منفصلة)، Task Management، Internal Chat، Role-based Dashboard

◆  Backend منفصل: Node.js + Express + Prisma + PostgreSQL على Railway أو بنية أخرى مستقلة

◆  نظام مصادقة (Auth): JWT + refresh tokens + 2FA

◆  Dashboard فعلي بعد تسجيل الدخول (حالياً كل الصفحات ديمو عامة)

◆  تكامل WhatsApp Business API فعلي (حالياً mock)

◆  نظام دفع مدمج مع Zyrix Pay للاشتراكات

◆  الـ 40 فكرة الإبداعية — لم تُدمج أي منها بعد

# القسم 1 — تحليل المنافسين العالميين

درست أربعة منافسين رئيسيين من ملف CRM_other_Platforms المرفوع: Salesforce، Bitrix24، Zoho CRM، HubSpot. هذه نقاط قوتهم الحقيقية ونقاط ضعفهم التي تمثل فجوات يمكنك استغلالها:

## 1) Salesforce — عملاق Agentforce 360

#### ما يقدمه

◆  Agentforce 360: منصة بناء ونشر وإدارة AI agents بثلاث مستويات (no-code، low-code، pro-code)

◆  Customer 360: توحيد بيانات العميل عبر كل الأنظمة

◆  Data 360: توحيد البيانات بدون نسخها

◆  Einstein AI مدمج في كل منتج

◆  منتجات متخصصة: Sales، Service، Marketing، Commerce، Field Service، Revenue Operations

◆  Slack كواجهة محادثة موحدة

◆  صناعات متخصصة: تأمين، عقارات، سيارات، اتصالات، صحة، تصنيع

#### ما يجعله قوياً

◆  قوة المنظومة الكاملة — كل شيء متصل مع كل شيء

◆  #1 AI CRM في العالم (حسب ادعائهم) — 93,659 مراجعة بمتوسط 4.4/5 على G2

◆  دعم enterprise قوي جداً

#### نقاط ضعفهم (فرصك)

لا يوجد دعم MENA/تركيا حقيقي

العربية سطحية جداً، لا يفهم الثقافة التجارية (مجالس، عائلات، شبكات قبلية)، ولا يفهم WhatsApp كقناة أساسية. موجهون للسوق الأمريكي والأوروبي.

معقد جداً ومكلف جداً

دورة onboarding 3-6 أشهر، يحتاج مستشار Salesforce متخصص، التكلفة تبدأ من مئات الدولارات شهرياً للحد الأدنى. لا يناسب الـ SMEs في MENA.

لا يتكامل مع بوابات دفع MENA

لا تكامل مع Moyasar، Tap، PayTabs، HyperPay. فقط Stripe/PayPal/بوابات غربية.

لا يلتزم بالشريعة

لا دعم لعقود المرابحة، لا تتبع زكاة، لا تمييز صفقات حلال/حرام.

## 2) HubSpot — منصة متكاملة مع Breeze AI

#### ما يقدمه

◆  Marketing Hub: توليد leads، أتمتة تسويق، email marketing

◆  Sales Hub: pipeline، إدارة صفقات، automation

◆  Service Hub: دعم عملاء، help desk، tickets

◆  Content Hub: إدارة محتوى وblogs

◆  Data Hub: إدارة البيانات الموحدة

◆  Commerce Hub: CPQ، فواتير، مدفوعات

◆  Smart CRM: مرنة وقابلة للتخصيص

◆  Breeze AI: وكلاء AI للـ prospecting، customer service، content، data

◆  AEO Beta: تحسين ظهور علامتك في نتائج AI (GPT، Claude، Gemini)

#### نقاط قوتهم

◆  تجربة مستخدم ممتازة — أبسط من Salesforce بكثير

◆  خطة مجانية قوية (Free forever)

◆  تسعير واضح ومتدرج ($9/mo starter)

◆  منظومة integrations ضخمة (HubSpot Marketplace)

#### نقاط ضعفهم (فرصك)

خطة Professional قفزة كبيرة ($800/mo)

بين Starter ($9) و Professional ($800) هناك فجوة مالية ضخمة. شركات MENA الصغيرة/المتوسطة تسقط في هذه الفجوة.

Breeze بالإنجليزية أساساً

الذكاء الاصطناعي يعمل بالعربية بشكل محدود. لا يفهم اللهجات (عراقي، خليجي، مصري، شامي).

لا دعم WhatsApp Business كقناة native

HubSpot يتعامل مع email وlive chat كقنوات أساسية. WhatsApp تكامل ثانوي — والعكس هو الصحيح في سوقك.

## 3) Zoho CRM — Zia AI و QuickML

#### ما يقدمه

◆  Zia: مساعد AI يقوم بالمهام تلقائياً (إنشاء modules، reports، workflows)

◆  Agentic AI: وكلاء AI لتنفيذ مهام الأعمال

◆  AI for Emails: تحليل البريد وتقديم رؤى

◆  QuickML: بناء نماذج machine learning مخصصة

◆  Gen AI: إنشاء محتوى وتخصيص تلقائي

◆  Revenue Action Orchestration

◆  Social CRM + Help Desk CRM

◆  Google Workspace integration

◆  حلول متخصصة لـ 10+ صناعات

#### نقاط قوتهم

◆  الأرخص ضمن الكبار — يستهدف SMEs

◆  منظومة Zoho Corp كاملة (50+ تطبيق تجاري)

◆  يدعم العربية أفضل من Salesforce/HubSpot

◆  شعار "Choose Privacy. Choose Zoho" قوي

#### نقاط ضعفهم (فرصك)

UX قديم ومعقد

منذ سنوات لم يحدّثوا التصميم كثيراً. يبدو كـ CRM من 2015. جيل Z لا يحبه.

تشتت منتجات زائد

50+ تطبيق يجعل القرار صعب. العميل لا يعرف ماذا يحتاج بالضبط.

الدعم العربي ترجمة حرفية

اللغة العربية عندهم ترجمة Google Translate تقريباً. لا يوجد فهم ثقافي حقيقي للسوق.

## 4) Bitrix24 — CRM + Collaboration شامل

#### ما يقدمه

◆  Leads (Müşteri Adayları) وDeals (Anlaşmalar)

◆  Invoices وPayments مدمجة

◆  Product catalog مدمج

◆  E-signature (Bitrix24 Sign)

◆  Inventory management

◆  CRM مدمج مع email marketing، landing pages، SMS

◆  Google Ads وSocial Media integrations

◆  CRM forms + website widgets

◆  Workflow automation + BI reports

◆  Video calls + Calendar + Tasks + File storage

◆  AI assistant في CRM

#### خطط التسعير

◆  Free: 0$ (أساسي)

◆  Basic: $49/شركة/شهر — 5 مستخدمين، 24GB

◆  Standard: $99 — 50 مستخدم، 100GB

◆  Professional: $199 — 100 مستخدم، 1TB

◆  Enterprise: $399+ — 250+ مستخدم، 3TB

#### نقاط قوتهم

◆  تسعير بالشركة كاملة، ليس per-seat — مناسب جداً لشركات MENA الصغيرة

◆  CRM + Collaboration + HR في منصة واحدة (competitor لـ Slack + Salesforce)

◆  موجود في تركيا بقوة (موقع bitrix24.com.tr)

#### نقاط ضعفهم (فرصك)

محاولة تقديم كل شيء = تفوق في لا شيء

Bitrix24 يحاول أن يكون CRM + Slack + Notion + HR + ERP. النتيجة: كل ميزة متوسطة، لا توجد ميزة ممتازة.

UI قديم جداً

تصميم 2014. رأي المستخدمين على G2: "يعمل لكن ليس جميلاً".

AI محدود

وجود AI assistant لكنه بدائي مقارنة بـ Agentforce أو Breeze. لا وكلاء مستقلون حقيقيون.

## جدول المقارنة الشامل

| المعيار | Salesforce | HubSpot | Zoho | Bitrix24 | Zyrix (هدفنا) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السعر (شهرياً) | $75-500+ | $9-800+ | $14-65 | $49-399 | $0-49 (للشركة) |
| دعم العربية الحقيقي | ضعيف | متوسط | جيد (ترجمة) | متوسط | ممتاز + لهجات |
| WhatsApp Native | إضافة | إضافة | إضافة | إضافة | أساسي في القلب |
| AI Agents | ممتاز | ممتاز | جيد | محدود | متدرج الثقة |
| تكامل Pay MENA | لا | لا | لا | لا | نعم (Zyrix Pay) |
| الالتزام الشرعي | لا | لا | لا | لا | نعم (Shariah Layer) |
| Offline Mode | لا | لا | محدود | لا | نعم (Offline-First) |
| زمن Onboarding | 90 يوم | 14-30 يوم | 14 يوم | 7 أيام | 48 ساعة |

# القسم 2 — الميزات المستخرجة والمفلترة

بعد فحص المنصات الأربع، استخرجت الميزات الأساسية التي يجب أن توجد في أي CRM محترم، ثم فلترتها بناءً على:

◆  الأهمية لسوق MENA وتركيا تحديداً

◆  القابلية للتنفيذ ضمن بنيتك الحالية

◆  الفائدة اليومية للمستخدم الفعلي

◆  التمييز الاستراتيجي (ما لا يقدمه المنافسون)

## الميزات الأساسية (Must-Have) — 20 ميزة

هذه ميزات أي CRM بدونها لن يُعتبر CRM. موجودة عند كل المنافسين الأربع ويجب بناؤها بجودة عالية:

1. إدارة جهات الاتصال (Contacts)

قاعدة بيانات موحدة للأفراد والشركات مع قوائم مخصصة، tags، segments

2. إدارة الشركات (Companies)

ربط جهات الاتصال بشركاتها، مع هيكل تنظيمي واضح

3. Sales Pipeline

مراحل البيع المرئية (Kanban) مع قيمة الصفقة واحتمالية الإغلاق

4. إدارة الصفقات (Deals/Opportunities)

تفاصيل كل صفقة، المنتجات، التسعير، الخصومات، تاريخ التواصل

5. إدارة المهام (Tasks)

مهام مرتبطة بالصفقات وجهات الاتصال، مع تذكيرات وأولويات

6. التقويم والاجتماعات (Calendar)

تكامل Google Calendar، Outlook، حجز اجتماعات

7. إدارة البريد (Email Sync)

ربط Gmail/Outlook، تتبع فتح الرسائل، قوالب

8. Quotes & Proposals

إنشاء عروض أسعار، قبول digital signatures

9. الفواتير (Invoices)

إصدار فواتير، تتبع حالتها، ربطها بـ Zyrix Pay

10. إدارة المنتجات (Product Catalog)

كاتالوج المنتجات مع التسعير والمخزون

11. التقارير والـ Dashboards

تقارير قابلة للتخصيص، widgets، KPIs

12. الأتمتة (Workflow Automation)

if-this-then-that rules، triggers، actions

13. دعم العملاء (Help Desk/Tickets)

نظام تذاكر، SLAs، تصنيفات

14. محادثات Live Chat

chat widget للموقع مع routing للفريق

15. Marketing Campaigns

email campaigns، SMS، landing pages، tracking

16. Lead Forms & Landing Pages

نماذج مخصصة لجمع leads

17. Mobile App

تطبيق iOS/Android للمندوبين الميدانيين

18. نظام الصلاحيات (Roles & Permissions)

RBAC متقدم، role-based dashboards

19. API & Integrations

REST API، webhooks، Zapier

20. Multi-Language & Multi-Currency

en/ar/tr + 15+ عملة

## الميزات المحسّنة (Enhanced) — 12 ميزة

هذه ميزات متوفرة عند بعض المنافسين لكن يمكن تحسينها لسوقك:

21. WhatsApp Business API Native

في قلب النظام، ليس إضافة. كل محادثة WhatsApp تتحول تلقائياً إلى بيانات CRM (اقتباس من الفكرة #2)

22. AI Assistant (Zyrix AI)

مساعد ذكاء اصطناعي عام يكتب إيميلات، يلخّص مكالمات، يقترح خطوات تالية — بالعربية واللهجات

23. Customer Loyalty Program

برنامج نقاط، مستويات (Bronze/Silver/Gold/Platinum)، استردادات (موجود عندك جزئياً في /loyalty)

24. Commission Engine

حساب عمولات الفريق تلقائياً، قواعد مخصصة، تقارير

25. AI CFO Dashboard

رؤى مالية بالعربية والتركية، توقعات تدفق نقدي، توصيات (موجود تصميم له في landing page)

26. Customer Portal

بوابة self-service للعملاء لرؤية فواتيرهم، عروض الأسعار، نقاط الولاء

27. E-Signature

توقيع إلكتروني للعقود والعروض (مثل Bitrix24 Sign أو DocuSign)

28. Inventory Management

إدارة مخزون أساسية للمنتجات

29. Team Collaboration

internal chat، mentions، shared notes (أبسط من Slack لكن native)

30. Forecasting

توقعات مبيعات بناءً على pipeline history

31. Territory Management

تقسيم فرق المبيعات حسب المنطقة/الصناعة/القطاع

32. Multi-Branch Support

إدارة عدة فروع لنفس الشركة مع تقارير موحدة

# القسم 3 — دمج الـ40 فكرة الإبداعية

هذه الـ40 فكرة من التقرير السابق لن تكون 'إضافات' للميزات التقليدية، بل ستكون طبقة التميز الاستراتيجي. كل فكرة مُصنفة هنا حسب مرحلة التنفيذ:

## المرحلة A — فوراً في V1 (0-6 شهور)

7 أفكار تصنع فارقاً مباشراً ويمكن بناؤها بالـstack الحالي:

#2  Zero-Input عبر WhatsApp

كل رسالة WhatsApp تُحوّل لبيانات CRM. نقطة الدخول الحقيقية للسوق.

#11  ⭐ التنبؤ بأزمة السيولة

استغلال امتلاكك لـ CRM + Pay + FinSuite. لا أحد يستطيعها غيرك. يجب أن تكون رسالتك التسويقية الرئيسية.

#12  ذاكرة المشاعر المتراكمة

ملاحظة عاطفية بعد كل محادثة. تذكير قبل كل لقاء. تكلفة تطوير منخفضة، أثر عملاقي.

#16  ⭐ شبكة الثقة العربية (Trust Graph)

لا يستطيع Salesforce بناءها ثقافياً. ابدأ النسخة البسيطة (يدوية)، تنمو تلقائياً مع الوقت.

#20  الثقة المتدرجة مع الوكلاء

الوكيل يقترح → المدير يوافق → ترخيص تدريجي. يميزك عن "Agentforce" الذي يتصرف مباشرة.

#34  ⭐ واجهة صوتية بالعربية + لهجات

العراقي، المصري، السعودي، الشامي، التركي. لا أحد فعلها. هذه قاتلة.

#38  ⭐ شبكة الذكاء المشترك (Federated)

ابدأ جمع البيانات (anonymized) من اليوم الأول. القيمة تظهر بعد سنة كـ benchmarks.

## المرحلة B — V2 (6-12 شهراً)

13 فكرة تبني عمق الميزة التنافسية بعد إثبات النواة:

#1  CRM ذاتي البناء

بعد تراكم بيانات V1، ابنِ الذكاء الذي يهيئ CRM تلقائياً من WhatsApp + Gmail + الفواتير.

#3  Self-Healing Data

entity resolution لدمج السجلات المتكررة. يحتاج embeddings + cron job.

#4  Offline-First Architecture

WatermelonDB في React Native + sync لاحقاً. ميزة حيوية للعراق/اليمن.

#5  MENA Agents Marketplace

ابدأ بـ5-6 وكلاء جاهزين (COD، تحصيل، حملات رمضان، الزكاة).

#8  Intent-Based CRM

تصنيف النية لكل تفاعل. استخدم Gemini أو Claude لتحديد: استكشاف، تردد، استعداد شراء.

#9  Buying Window Engine

تنبيهات 72 ساعة عن أفضل لحظة للتواصل.

#10  Early Warning System

كشف الصمت غير الطبيعي قبل الـchurn بأسابيع.

#13  Live AI Whisperer

مساعد مباشر أثناء المكالمة بالعربية. للمكالمات الصوتية أولاً.

#15  Memory Graph

Neo4j + LLM لبناء ذاكرة علائقية عميقة.

#18  Multi-Agent Swarm

3-5 وكلاء متخصصين يعملون معاً على الصفقات الكبيرة.

#21  Trust Layer / Explainable AI

"لماذا اقترح الوكيل هذا؟" واضح دائماً.

#29  Market-Sensing CRM

مراقبة أخبار العملاء/المنافسين ودمجها في السياق.

#35  Ambient / Zero-UI

CRM يعمل خلف WhatsApp، Gmail، Chrome — بدون فتحه.

## المرحلة C — V3 (12-18 شهراً) | قفزة استراتيجية

10 أفكار تصنع الفجوة النهائية غير القابلة للّحاق:

#6  Digital Twin للعميل

محاكاة "ماذا لو" للعروض قبل إرسالها.

#14  Psychographic Matching

توزيع العملاء على المندوبين حسب الشخصية.

#17  Silent Intent Detection

تحليل الـ hover والـ dwell — إشارات صامتة.

#19  Autonomous AI Negotiator

يتفاوض على الخصومات الصغيرة بصلاحيات محددة.

#22  Ethical Auditor

حماية قانونية ضد التضليل في المبيعات.

#23  Consent-Native CRM

موافقة ديناميكية، ليس checkbox.

#24  Deal Generation Engine

الـ CRM يكتشف الفرصة ويصنع proposal قبل أن تطلبه.

#30  Influence Mapping

خريطة صنّاع القرار الحقيقيين.

#31  Competitive Counter-Intel

battle card ديناميكية.

#32  Counterparty Reputation

فحص سمعة الشركاء التجاريين.

## المرحلة D — استكشاف (18+ شهراً)

10 أفكار استكشافية، نفذها فقط إذا أثبت السوق الحاجة:

#7  Causal What-If Simulator (Butterfly Effect)

#25  Post-Sale Expansion OS

#26  Outcome-Oriented CRM

#27  Value-Based Dynamic Pricing

#28  AI Buyer Protocols (للبيع لـ AI agents)

#33  IoT Proactive Integration

#36  Spatial Canvas بدلاً من Kanban

#37  AR Sales Overlay

#39  Blockchain Sovereign Data

#40  Outcome-Based Smart Contracts

# القسم 4 — خريطة الموقع الكاملة (Site Map)

هذه هي البنية الكاملة للموقع موزعة على 3 مستويات: صفحات عامة (قبل تسجيل الدخول)، منطقة تطبيق CRM (بعد الدخول)، وصفحات إدارية.

## المستوى 1 — الصفحات العامة (Public Pages)

### 🏠 الصفحة الرئيسية (/[locale])

الأقسام:

◆  Hero Section: العنوان الرئيسي بثلاث لغات، CTA مزدوج (Start Free / Book Demo)

◆  Social Proof Bar: شعارات عملاء أو إحصائيات (12+ ميزة، AI، 3 لغات، عدد العملاء)

◆  Core Features Grid: 6 ميزات رئيسية مع أيقونات

◆  WhatsApp-Native Section: إبراز ميزة Zero-Input من WhatsApp (فكرة #2)

◆  AI CFO Dashboard Showcase: لقطات من الـ dashboard بالعربية والتركية (فكرة #11)

◆  Trust Graph Illustration: تصور لشبكة الثقة (فكرة #16)

◆  Testimonials: 3-5 شهادات من عملاء MENA (يمكن البدء بـ case studies من Levana)

◆  Pricing Snapshot: 3 خطط مع CTA

◆  Final CTA Section: التحويل النهائي

◆  Footer: روابط، لغات، social

### 💰 صفحة التسعير (/[locale]/pricing)

الأقسام:

◆  Hero: "One Price Per Company, Not Per Seat" (نقل قوة Bitrix24)

◆  Toggle Monthly/Annual (خصم 20%)

◆  4 خطط: Free، Starter $19/mo، Business $49/mo، Enterprise (Custom)

◆  Comparison Table التفصيلية (30+ ميزة) — من يمكنه استخدام ماذا

◆  FAQ: 8-10 أسئلة شائعة

◆  Money-Back Guarantee: 30 يوم استرداد

### 🎯 صفحات الميزات التفصيلية (/[locale]/features/*)

◆  /features/pipeline — Sales Pipeline مع screenshots

◆  /features/whatsapp — WhatsApp Integration (موجود جزئياً في /whatsapp)

◆  /features/ai-cfo — AI CFO Dashboard

◆  /features/loyalty — Loyalty Program (موجود في /loyalty)

◆  /features/campaigns — Marketing Campaigns (موجود)

◆  /features/commission — Commission Engine

◆  /features/quotes — Quotes & Proposals

◆  /features/portal — Customer Portal

◆  /features/trust-graph — شبكة الثقة (الفكرة المبتكرة #16)

◆  /features/cash-forecast — التنبؤ بالسيولة (الفكرة #11)

◆  /features/voice-crm — الواجهة الصوتية (الفكرة #34)

### 📚 صفحات المحتوى

◆  /[locale]/blog — المدونة

◆  /[locale]/blog/[slug] — مقالات منفردة

◆  /[locale]/resources — أدلة ومراجع

◆  /[locale]/case-studies — دراسات حالة

◆  /[locale]/comparisons — Zyrix vs Salesforce/HubSpot/Zoho/Bitrix24

### ⚖️ الصفحات القانونية

◆  /[locale]/privacy — سياسة الخصوصية (مطابقة PDPL السعودية + KVKK تركيا)

◆  /[locale]/terms — شروط الاستخدام

◆  /[locale]/cookies — سياسة الكوكيز

◆  /[locale]/gdpr — امتثال GDPR

◆  /[locale]/security — الأمان والشهادات

### 🔐 صفحات المصادقة

◆  /[locale]/signup — التسجيل (email + phone + company)

◆  /[locale]/signin — تسجيل الدخول

◆  /[locale]/forgot-password

◆  /[locale]/reset-password/[token]

◆  /[locale]/verify-email/[token]

◆  /[locale]/2fa — المصادقة الثنائية

### 📞 صفحات الدعم والتواصل

◆  /[locale]/contact — نموذج تواصل

◆  /[locale]/support — مركز الدعم

◆  /[locale]/docs — التوثيق

◆  /[locale]/api-docs — توثيق الـ API

◆  /[locale]/about — من نحن

◆  /[locale]/careers — وظائف

## المستوى 2 — منطقة التطبيق (بعد الدخول)

كل صفحات التطبيق تحت بنية /[locale]/app/* مع AuthGuard middleware:

### 📊 Dashboard الرئيسي (/app)

◆  ملخص KPIs: صفقات مفتوحة، إيرادات شهرية، عمولات مستحقة

◆  ودجت "التنبؤ بالسيولة" (فكرة #11)

◆  ودجت "نافذة الشراء" (فكرة #9) — تنبيهات 72 ساعة

◆  ودجت "Early Warning" (فكرة #10) — صفقات في خطر

◆  نشاطات اليوم

◆  Quick Actions: إنشاء عميل، صفقة، فاتورة، مهمة

### 👥 العملاء (/app/customers)

◆  قائمة الكل مع فلاتر: دولة، مستوى، حالة، tags

◆  عرض شبكي + جدولي + خريطة (للمواقع الجغرافية)

◆  ملف العميل الفردي: بيانات، تاريخ، نقاط ولاء، صفقات، فواتير، ملاحظات عاطفية (فكرة #12)

◆  Trust Score للعميل من شبكة الثقة (فكرة #16)

◆  تبويب "النية الحالية" (فكرة #8): استكشاف/مفاوضة/استعداد

◆  Digital Twin Tab (فكرة #6): محاكاة ماذا لو

### 💼 Sales Pipeline (/app/pipeline)

◆  Kanban بأعمدة قابلة للتخصيص (Lead → Qualified → Proposal → Negotiation → Won/Lost)

◆  Spatial Canvas view (فكرة #36) — عرض بديل

◆  Forecasting section

◆  Filter بـ المالك، القيمة، التاريخ

### 💬 WhatsApp Inbox (/app/whatsapp)

◆  واجهة مثل WhatsApp Web لكن مدمجة مع CRM

◆  Auto-extraction من كل محادثة (فكرة #2)

◆  Templates + broadcast

◆  Live AI Whisperer أثناء الكتابة (فكرة #13)

### 📜 Quotes & Proposals (/app/quotes)

◆  إنشاء عرض سعر

◆  قوالب قابلة للتخصيص

◆  E-signature native

◆  Tracking: متى فُتح، كم مرة

### 📄 الفواتير (/app/invoices)

◆  إصدار فاتورة (KDV/VAT تلقائي)

◆  ربط مع Zyrix Pay لتوليد رابط دفع

◆  تتبع التحصيل

◆  تذكيرات تلقائية

### 🎁 برنامج الولاء (/app/loyalty)

◆  إدارة النقاط والمستويات

◆  قواعد الكسب والاستبدال

◆  حملات الولاء

### 📢 الحملات التسويقية (/app/campaigns)

◆  Email + SMS + WhatsApp Broadcast

◆  تقسيم الجمهور (Segments)

◆  قوالب بالثلاث لغات

◆  A/B testing

◆  Analytics

### 💸 محرك العمولات (/app/commissions)

◆  قواعد مخصصة (نسبة/ثابت/متدرج)

◆  حساب تلقائي

◆  تقارير لكل مندوب

◆  تصدير للمحاسبة

### 🤖 AI CFO Dashboard (/app/ai-cfo)

◆  التنبؤ بالسيولة (فكرة #11) — العرض الرئيسي

◆  توقعات المبيعات

◆  تحليل المصروفات

◆  توصيات ذكية بالعربية والتركية

◆  Tax Engine (KDV/VAT)

### ✅ المهام (/app/tasks)

◆  قائمة المهام الشخصية والفريق

◆  Due dates + priorities

◆  Recurring tasks

### 📅 التقويم (/app/calendar)

◆  دمج Google Calendar / Outlook

◆  حجز اجتماعات (مثل Calendly)

◆  عرض شهري/أسبوعي/يومي

### 💬 Internal Chat (/app/chat)

◆  محادثات الفريق

◆  قنوات حسب القسم

◆  mentions + threads

### 📊 التقارير (/app/reports)

◆  تقارير جاهزة + مخصصة

◆  تصدير PDF/Excel

◆  جدولة التقارير

### 🌐 Trust Graph (/app/trust-graph)

◆  ⭐ صفحة فريدة لزيريكس (فكرة #16)

◆  خريطة بصرية لشبكة العلاقات

◆  اقتراحات تعريفات ("خالد يعرف أحمد")

### 🛍️ متجر الوكلاء (/app/agents-marketplace)

◆  ⭐ MENA Agents (فكرة #5)

◆  تثبيت وكلاء بنقرة

◆  إدارة صلاحيات كل وكيل (فكرة #20)

### ⚙️ الإعدادات (/app/settings)

◆  الملف الشخصي

◆  إعدادات الشركة

◆  المستخدمون والصلاحيات (RBAC)

◆  التكاملات (WhatsApp، Gmail، Calendar، Zyrix Pay)

◆  قوالب الإيميل والـSMS

◆  حقول مخصصة

◆  أتمتة الـworkflows

◆  إعدادات AI والوكلاء

◆  الاشتراك والفوترة

◆  API Keys + Webhooks

◆  سجل التدقيق (Audit Log) — للتفسير (فكرة #21)

◆  إدارة الأذونات (Consent) — فكرة #23

## المستوى 3 — صفحات إدارية خاصة (Super Admin)

◆  /super-admin/dashboard — إدارة كل العملاء

◆  /super-admin/customers — قائمة كل الشركات المشتركة

◆  /super-admin/analytics — Federated Intelligence (فكرة #38)

◆  /super-admin/billing — الفوترة العامة

◆  /super-admin/support — تذاكر الدعم

# القسم 5 — نظام التصميم والألوان

نظام التصميم الجديد يتبع قاعدة "الألوان الفاتحة فقط". الهوية السماوية/الأزور/السيان هي جوهر Zyrix.

## الألوان المعتمدة (Light Palette Only)

### الألوان الأساسية

اللون الرئيسي (Primary Cyan): #0891B2 — السماوي المتوسط، للعناوين والأزرار الرئيسية

السيان الداكن قليلاً: #0E7490 — للنصوص المميزة والـ headings

السيان الفاتح: #06B6D4 — للأزرار الثانوية والإشارات

السيان الباهت جداً: #67E8F9 — للـ hover states والـ badges

### ألوان الخلفية

الخلفية الرئيسية: #F0F9FF — سماوي شفاف، مثل السماء في يوم مشمس

خلفية البطاقات: #ECFEFF — أفتح قليلاً للـ cards

خلفية الـ highlights: #FEF3C7 — أصفر فاتح للتأكيد

### ألوان النص

النص الأساسي: #164E63 — سيان داكن جداً، يُظهر التباين دون أن يكون أسود

النص المتوسط: #0E7490 — للعناوين الفرعية

النص الفاتح: #475569 — للتسميات والنصوص الثانوية

النص الأبيض: #FFFFFF — على الخلفيات السماوية

### ألوان الحالة

النجاح: #059669 — أخضر

تحذير: #F59E0B — برتقالي فاتح (وليس أحمر داكن)

خطأ: #DC2626 — أحمر متوسط

معلومات: #38BDF8 — أزرق سماوي

### ألوان الـ Gradients المسموحة

◆  Hero Gradient: linear-gradient(135deg, #F0F9FF 0%, #E0F2FE 50%, #BAE6FD 100%)

◆  Button Gradient: linear-gradient(90deg, #0891B2 0%, #06B6D4 100%)

◆  Card Gradient: linear-gradient(160deg, #ECFEFF 0%, #F0F9FF 100%)

## الألوان الممنوعة تماماً

هذه الألوان يجب ألا تظهر في Zyrix أبداً:

◆  البنفسجي الداكن: #2D0B6B، #4A1A9E، #6D28D9 (الموجودة حالياً خطأ)

◆  الأسود: #000000 (استخدم #164E63 للتباين العالي)

◆  الرمادي الداكن: #1F2937، #111827

◆  الأحمر الداكن: #7F1D1D، #991B1B

◆  الأزرق الداكن (navy): #0C4A6E (استخدم #0E7490)

◆  أي لون قيمة الإضاءة (Lightness) فيه أقل من 40%

## الخطوط (Typography)

### عربية: Cairo

الخط الأفضل للعربية. خفيف، عصري، يدعم 9 أوزان. موجود بالفعل في layout.tsx.

### لاتينية وتركية: Inter أو DM Sans

DM Sans موجود حالياً وهو ممتاز. بدلاً منه أو معه يمكن إضافة Inter كخط رئيسي.

### للعناوين الكبيرة: Cairo Bold أو Sora

Sora خط حديث جميل للعناوين. يعطي شخصية مميزة.

### الأحجام المقترحة

◆  H1: 48-64px (clamp)

◆  H2: 32-40px

◆  H3: 24-28px

◆  Body: 15-16px

◆  Small: 13-14px

◆  Micro: 11-12px (للـ labels والـ badges)

## عناصر التصميم (Design Elements)

### الـ Border Radius

◆  Cards: 16-20px

◆  Buttons: 10-12px

◆  Inputs: 10px

◆  Badges: 100px (حبة دواء)

◆  Images: 12px

### الـ Shadows (خفيفة فقط)

◆  Card: 0 1px 3px rgba(8, 145, 178, 0.08)

◆  Card Hover: 0 8px 24px rgba(8, 145, 178, 0.12)

◆  Button: 0 2px 6px rgba(8, 145, 178, 0.15)

◆  ممنوع: أي ظل أقتم من 0.15 opacity

### الروح والإبداع

لجعل التصميم يحمل روحاً وإبداعاً وليس مجرد رص:

1. استخدم Gradient Meshes

بدل ألوان صلبة، استخدم gradients ناعمة. مثال: الـ Hero section خلفيته gradient من #F0F9FF إلى #E0F2FE مع blob أبيض شفاف في الزاوية.

2. رسومات SVG مخصصة

بدل صور stock generic، صمم illustrations خاصة بـZyrix تعكس طبيعة MENA (أشكال الأرابيسك المبسطة، خطوط عربية كزينة، نماذج توازن الميزان العربي).

3. Micro-interactions

كل زر، كل card، كل hover له رد فعل ناعم. استخدم Framer Motion. انتقالات 200-300ms.

4. Blobs وشكل عضوي

بدل زوايا حادة، استخدم blob shapes كخلفية. تضيف حركة للتصميم الثابت.

5. أيقونات مخصصة

بدل استخدام emojis عامة، استخدم Lucide أو Heroicons في stroke style. وحدة بصرية.

6. Glass Morphism معتدل

خلفية شفافة بـ backdrop-filter: blur(20px) + border خفيف. يعطي عمق دون ثقل.

# القسم 6 — معمارية Backend المنفصل

⚠️ قرار مهم: Zyrix CRM سيكون له backend منفصل تماماً عن مشاريع Zyrix الأخرى (Pay, FinSuite). هذا يعني:

◆  Repository منفصل على GitHub: zyrix-crm-backend

◆  Database منفصل (PostgreSQL مستقل)

◆  Railway deployment منفصل

◆  نطاق فرعي منفصل: api.crm.zyrix.co

◆  مصادقة منفصلة (JWT secrets مختلفة)

◆  تكامل مع مشاريع Zyrix الأخرى عبر API فقط

## الـ Stack التقني المقترح

### الأساس (Core)

Node.js 20 LTS
TypeScript 5.x
Express.js 4.x (أو Fastify للأداء الأعلى)
Prisma 5.x (ORM)
PostgreSQL 16 (على Railway)
Redis 7 (caching + queues)

### الأمان والمصادقة

jsonwebtoken (JWT access + refresh)
bcrypt (password hashing)
helmet (security headers)
express-rate-limit (rate limiting)
express-validator (input validation)
cors (CORS configuration)

### AI والمعالجة

@google/generative-ai (Gemini 2.0 Flash) — استخدمتَ هذا من قبل
openai (اختياري للمقارنة)
@anthropic-ai/sdk (احتياطي — لكن كان يسبب build errors من قبل)
langchain/langgraph (للـ multi-agent swarm)
whisper-node أو openai whisper API (STT عربي)

### التكاملات الخارجية

axios / fetch
whatsapp-web.js أو WhatsApp Business API Cloud
nodemailer (SMTP)
twilio (SMS + WhatsApp خيار)
googleapis (Gmail + Calendar sync)
neo4j-driver (لـ Trust Graph مستقبلاً)

### الـ Jobs والـ Queues

bullmq (Redis-backed jobs)
node-cron (scheduled tasks)

## بنية المجلدات المقترحة

zyrix-crm-backend/
├── src/
│   ├── config/
│   │   ├── database.ts       # Prisma client
│   │   ├── redis.ts
│   │   ├── env.ts            # env validation
│   │   └── ai.ts             # AI clients setup
│   ├── middleware/
│   │   ├── auth.ts           # authenticateToken
│   │   ├── rbac.ts           # role-based access
│   │   ├── tenant.ts         # multi-tenant isolation
│   │   └── errorHandler.ts
│   ├── types/
│   │   ├── index.ts          # AuthenticatedRequest
│   │   └── *.d.ts
│   ├── routes/
│   │   ├── auth.routes.ts
│   │   ├── customers.routes.ts
│   │   ├── deals.routes.ts
│   │   ├── pipeline.routes.ts
│   │   ├── whatsapp.routes.ts
│   │   ├── ai.routes.ts      # AI endpoints
│   │   ├── trust-graph.routes.ts
│   │   ├── cash-forecast.routes.ts
│   │   └── ... (60+ routes)
│   ├── controllers/
│   │   └── (نفس أسماء routes)
│   ├── services/
│   │   ├── auth.service.ts
│   │   ├── whatsapp.service.ts
│   │   ├── ai/
│   │   │   ├── agent-orchestrator.ts   # Multi-agent swarm
│   │   │   ├── emotion-memory.ts       # فكرة #12
│   │   │   ├── intent-classifier.ts    # فكرة #8
│   │   │   ├── buying-window.ts        # فكرة #9
│   │   │   ├── early-warning.ts        # فكرة #10
│   │   │   ├── cash-predictor.ts       # فكرة #11
│   │   │   ├── trust-graph.ts          # فكرة #16
│   │   │   ├── voice-processor.ts      # فكرة #34
│   │   │   └── federated-learning.ts   # فكرة #38
│   │   └── ...
│   ├── jobs/
│   │   ├── cash-forecast.job.ts        # يومي
│   │   ├── entity-resolution.job.ts    # ليلي (فكرة #3)
│   │   ├── churn-detection.job.ts
│   │   └── federated-sync.job.ts
│   ├── utils/
│   └── index.ts              # entry point
├── prisma/
│   ├── schema.prisma         # الـ schema الكامل
│   └── seed.ts
├── tests/
├── Dockerfile                # multi-stage
├── .env.example
├── package.json
└── tsconfig.json

## جداول قاعدة البيانات الرئيسية

حوالي 35-40 جدول. هذه الأهم:

companies  —  الشركات المشتركة في المنصة (الـtenants)

users  —  المستخدمون داخل كل شركة

roles + permissions  —  RBAC

customers  —  عملاء كل شركة

customer_emotional_notes  —  ⭐ الذاكرة العاطفية (فكرة #12)

companies_contacts  —  جهات اتصال داخل شركات العملاء

deals  —  الصفقات

deal_intents  —  تصنيف نية كل تفاعل (فكرة #8)

pipelines + pipeline_stages  —  مراحل البيع

products + product_categories  —  الكاتالوج

quotes + quote_items  —  عروض الأسعار

invoices + invoice_items  —  الفواتير

tasks  —  المهام

calendar_events  —  التقويم

activities  —  كل التفاعلات (calls, emails, meetings, notes)

whatsapp_conversations + whatsapp_messages  —  محادثات WhatsApp

campaigns + campaign_recipients  —  الحملات

loyalty_programs + loyalty_transactions  —  الولاء

commissions + commission_rules  —  العمولات

tickets + ticket_replies  —  التذاكر

cash_forecasts  —  ⭐ التنبؤات المالية (فكرة #11)

trust_graph_edges  —  ⭐ شبكة الثقة (فكرة #16)

ai_agent_configs  —  إعدادات الوكلاء

ai_audit_log  —  ⭐ سجل تدقيق كل قرار AI (فكرة #21)

consent_records  —  ⭐ سجل الأذونات (فكرة #23)

federated_insights  —  ⭐ الذكاء المشترك (فكرة #38)

custom_fields + custom_field_values  —  حقول مخصصة

workflows + workflow_triggers  —  الأتمتة

audit_log  —  كل التغييرات

subscriptions + plans + usage  —  الفوترة

## نقاط النهاية (API Endpoints) — الخطوط العريضة

حوالي 80-100 endpoint. الفئات الرئيسية:

POST   /api/auth/signup

POST   /api/auth/signin

POST   /api/auth/refresh

POST   /api/auth/logout

POST   /api/auth/2fa/enable

GET    /api/customers

POST   /api/customers

GET    /api/customers/:id

PATCH  /api/customers/:id

DELETE /api/customers/:id

POST   /api/customers/:id/emotional-note  # فكرة #12

GET    /api/deals

POST   /api/deals

GET    /api/deals/:id/digital-twin        # فكرة #6

POST   /api/deals/:id/simulate            # فكرة #6

POST   /api/whatsapp/webhook

GET    /api/whatsapp/conversations

POST   /api/whatsapp/messages

POST   /api/ai/chat                       # Zyrix AI general

POST   /api/ai/classify-intent            # فكرة #8

GET    /api/ai/buying-windows             # فكرة #9

GET    /api/ai/early-warnings             # فكرة #10

GET    /api/ai/cash-forecast              # فكرة #11

GET    /api/trust-graph/:customerId       # فكرة #16

POST   /api/trust-graph/edge              # فكرة #16

POST   /api/ai/voice/process              # فكرة #34

GET    /api/federated/benchmarks          # فكرة #38

GET    /api/audit-log                     # فكرة #21

# القسم 7 — خطة التنفيذ بالأسابيع

خطة مُفصلة على 12 شهراً (52 أسبوع). تقسيم واضح: ماذا نبني، متى، ولماذا بهذا الترتيب.

## 🚨 الأسبوع 0 (قبل كل شيء): التنظيف العاجل

قبل إضافة أي شيء جديد، يجب إصلاح المشاكل الحالية:

◆  إصلاح package.json: تغيير name من zyrix-pay إلى zyrix-crm

◆  إصلاح metadata في layout.tsx: استبدال نصوص FinSuite بنصوص CRM صحيحة

◆  استبدال الألوان البنفسجية الداكنة بالسماوي الفاتح في كل الصفحات

◆  نقل مجلدات pipeline/ و quotes/ إلى app/[locale]/

◆  إصلاح API URL في الـ components — الحالي يشير إلى zyrix-backend-production (مشروع آخر)

◆  إنشاء repo منفصل على GitHub: mehfatih/zyrix-crm-backend

## 🏗️ المرحلة 1: الأساس (أسابيع 1-8) — MVP

### أسابيع 1-2: بنية الـ Backend الأساسية

◆  إعداد Node.js + Express + TypeScript + Prisma

◆  إعداد PostgreSQL على Railway (قاعدة بيانات منفصلة)

◆  جداول قاعدة البيانات الأولية: companies, users, roles, customers, deals, activities

◆  نظام auth كامل: signup, signin, refresh, logout, 2FA

◆  multi-tenant middleware

◆  Dockerfile + deployment

### أسابيع 3-4: إعادة تصميم الـ Frontend

◆  تحديث نظام الألوان السماوي في كل الصفحات

◆  Hero redesign مع Glass Morphism معتدل

◆  بناء shared components: Button, Input, Card, Modal, Toast

◆  إضافة Framer Motion للـ micro-interactions

◆  صفحات المصادقة: signin, signup, forgot-password (بالألوان الجديدة)

### أسابيع 5-6: الصفحات الأساسية

◆  صفحة Pricing جديدة مع تسعير per-company (مثل Bitrix24)

◆  صفحات الميزات التفصيلية (يوم لكل ميزة) — 10 صفحات

◆  صفحات قانونية: Privacy (PDPL + KVKK), Terms, Cookies

◆  صفحة About وContact

### أسابيع 7-8: Dashboard الرئيسي والـ Core Modules

◆  /app/dashboard مع widgets أساسية

◆  /app/customers — CRUD كامل مربوط بالـ backend

◆  /app/pipeline — Kanban drag-and-drop

◆  /app/deals — تفاصيل الصفقات

◆  /app/tasks

◆  /app/settings (الأساسيات)

## 💪 المرحلة 2: تعميق الوظائف (أسابيع 9-20)

### أسابيع 9-10: WhatsApp Integration

◆  تكامل WhatsApp Business API Cloud

◆  واجهة WhatsApp Inbox (تحسين الصفحة الحالية)

◆  ⭐ فكرة #2: Zero-Input — استخراج بيانات CRM من كل محادثة (Gemini 2.0)

◆  webhook للرسائل الواردة

◆  Templates + Broadcast

### أسابيع 11-12: Quotes & Invoices

◆  /app/quotes مع قوالب

◆  E-signature (open source: docusign alternative أو custom)

◆  /app/invoices مربوط بـ Zyrix Pay API (تكامل خارجي)

◆  KDV/VAT calculator بثلاث دول

### أسابيع 13-14: Loyalty + Campaigns

◆  /app/loyalty — ترقية الصفحة الحالية

◆  /app/campaigns — ترقية الصفحة الحالية

◆  Email sending infrastructure (SMTP أو SendGrid)

◆  SMS integration (Twilio أو محلي)

### أسابيع 15-16: Commission + AI CFO v1

◆  /app/commissions مع قواعد مخصصة

◆  /app/ai-cfo — Dashboard أساسي

◆  ⭐ فكرة #11: Predictive Cash Crisis — نسخة أولية

◆  Tax Engine للسعودية/الإمارات/تركيا

### أسابيع 17-18: ذاكرة المشاعر + Trust Graph v1

◆  ⭐ فكرة #12: Emotional Memory Engine — بناء schema + API + UI

◆  ⭐ فكرة #16: Trust Graph — النسخة البسيطة (إضافة يدوية للعلاقات)

◆  UI في ملف العميل: tab "الذاكرة العاطفية" و"شبكة الثقة"

### أسابيع 19-20: الثقة المتدرجة + Audit Log

◆  ⭐ فكرة #20: Graduated Trust — architecture الثقة المتدرجة للوكلاء

◆  ⭐ فكرة #21: Trust Layer — كل قرار AI مع "لماذا؟"

◆  سجل التدقيق الكامل في Settings

## 🚀 المرحلة 3: التميز الفريد (أسابيع 21-36)

### أسابيع 21-24: الواجهة الصوتية بالعربية

◆  ⭐ فكرة #34: Voice-First Arabic

◆  تكامل Whisper API (real-time STT)

◆  Fine-tuning على اللهجات (عراقي، مصري، خليجي، شامي)

◆  معالجة الأوامر وتحويلها لـ CRM actions

◆  UI: زر Voice في كل صفحة + overlay

### أسابيع 25-28: Self-Building + Self-Healing

◆  ⭐ فكرة #1: Self-Building CRM — onboarding معتمد على WhatsApp

◆  ⭐ فكرة #3: Self-Healing Data — entity resolution daily job

◆  Gmail sync + Calendar sync

### أسابيع 29-32: Intent + Early Warning

◆  ⭐ فكرة #8: Intent-Based CRM

◆  ⭐ فكرة #9: Buying Window Engine

◆  ⭐ فكرة #10: Early Warning System

◆  UI: Dashboard widgets للتنبيهات

### أسابيع 33-36: Multi-Agent Marketplace

◆  ⭐ فكرة #5: MENA Agents Marketplace

◆  ⭐ فكرة #18: Multi-Agent Swarm

◆  5 وكلاء جاهزين: COD Manager, Ramadan Campaign, Debt Collector, Zakat Tracker, Follow-up Specialist

## 🌍 المرحلة 4: التوسع والعمق (أسابيع 37-52)

### أسابيع 37-40: Offline + Mobile

◆  ⭐ فكرة #4: Offline-First في Mobile App

◆  React Native build كامل (استفد من تجربتك في zyrix-app-tr)

◆  WatermelonDB للـ local storage

◆  Sync engine

### أسابيع 41-44: Live Whisperer + Memory Graph

◆  ⭐ فكرة #13: Live AI Whisperer أثناء المكالمات

◆  ⭐ فكرة #15: Memory Graph مع Neo4j

### أسابيع 45-48: Market Sensing + Ambient

◆  ⭐ فكرة #29: Market-Sensing CRM

◆  ⭐ فكرة #35: Ambient CRM — Chrome extension + Share sheet

### أسابيع 49-52: الشبكة المشتركة + إطلاق كامل

◆  ⭐ فكرة #38: Federated Intelligence — أول benchmarks public

◆  ⭐ فكرة #23: Consent-Native CRM — كامل

◆  تحسينات شاملة، performance، bugs

◆  إطلاق public مع حملة تسويقية كبرى

# القسم 8 — استراتيجية التسعير المقترحة

درست تسعير المنافسين. استراتيجيتي المقترحة: تسعير هجين بين Bitrix24 (per-company) و HubSpot (per-seat) مع تدرج واضح بلا فجوات.

## الخطط المقترحة (بالدولار الأمريكي)

| الخطة | Free | Starter | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| السعر الشهري | $0 | $19 | $49 | Custom |
| الدفع | دائماً مجاني | للشركة كلها | للشركة كلها | سنوي |
| المستخدمون | 3 | 10 | 50 | غير محدود |
| العملاء | 100 | 5,000 | غير محدود | غير محدود |
| WhatsApp | رسائل محدودة | 500/شهر | غير محدود | غير محدود |
| AI CFO | — | أساسي | كامل | كامل + مخصص |
| Trust Graph | — | — | ✓ | ✓ |
| Voice AR/TR | — | — | ✓ | ✓ |
| Federated Intel | قراءة فقط | قراءة | قراءة + كتابة | مخصص + API |
| Support | Community | Email | Priority | Dedicated Manager |

### لماذا هذا التسعير قاتل في MENA

1. Starter بـ $19 للشركة كلها

HubSpot Starter = $9/seat → 10 مستخدمين = $90. Zyrix Starter = $19 ثابت. توفير 79%.

2. لا فجوة بين Starter و Business

HubSpot يقفز من $9 إلى $800. Zyrix ينتقل من $19 إلى $49. قفزة منطقية.

3. Free خطة حقيقية (3 مستخدمين + 100 عميل)

Salesforce ليس لديه Free. HubSpot Free محدود جداً. Zyrix Free يكفي لبدء عمل صغير.

# القسم 9 — الرسالة والتموضع التسويقي

## الـ One-Liner الرئيسي

العربية

Zyrix CRM — أول نظام CRM مبني لـ MENA وتركيا. WhatsApp في قلبه، الذكاء الاصطناعي بلهجتك، والمالية الذكية مضمنة.

English

Zyrix CRM — The first CRM built for MENA & Turkey. WhatsApp-native, dialect-aware AI, and financial intelligence built-in.

Türkçe

Zyrix CRM — MENA ve Türkiye için özel tasarlanan ilk CRM. WhatsApp merkezli, lehçe duyarlı AI ve yerleşik finansal zeka.

## الـ Value Propositions الخمسة

1. WhatsApp هو الـ CRM

نحن لا نتعامل مع WhatsApp كـ "تكامل"، بل كـ العمود الفقري. 80% من صفقات MENA تحدث في WhatsApp — حان الوقت لـ CRM يفهم ذلك.

2. AI بلهجتك، ليس بالفصحى

الذكاء الاصطناعي الذي يفهم "شلونك" و"إزيك" و"nasılsın" وليس فقط الإنجليزية المترجمة. أول CRM في العالم بهذه القدرة.

3. CRM + Pay + AI CFO = قرارات مالية ذكية

نحن الوحيدون الذين يربطون بيانات المبيعات (CRM) مع المدفوعات (Pay) والمالية (AI CFO). النتيجة: تنبؤ بأزمة السيولة قبل 90 يوم.

4. شبكة الثقة العربية

في MENA، الصفقات تُغلق بالعلاقة. Zyrix يرسم شبكة "مَن يعرف مَن" ويقترح تعريفات بدل اتصالات باردة.

5. يعمل بلا إنترنت (قريباً)

في القرى، في السيارات، في المعارض — Zyrix لا يتوقف. Salesforce بدون إنترنت = شاشة بيضاء.

## أسواق الاستهداف بالترتيب

### الموجة 1 (الشهور 1-6): إثبات النموذج

◆  السعودية: شركات صغيرة ومتوسطة في التجزئة والخدمات

◆  الإمارات: استوديوهات صغيرة، وكالات تسويق، استشاريون

◆  تركيا: SMBs تبيع للعرب (تجارة ترانزيت)

### الموجة 2 (الشهور 6-12): التوسع الطبيعي

◆  مصر: سوق ضخم، ولكن حساس للسعر → ابدأ بـ Free heavy adoption

◆  العراق: Offline mode + COD — سوق لا يستطيع Salesforce خدمته

◆  الكويت، البحرين، قطر، عُمان: مع الحركة الخليجية

### الموجة 3 (السنة 2+): التصدير

◆  المغرب، تونس، الجزائر: شمال أفريقيا

◆  الأردن، لبنان: بلاد الشام

◆  باكستان، بنغلاديش، ماليزيا: الجالية المسلمة (بسبب Shariah Layer)

# القسم 10 — دليل المحادثة الجديدة (Project Status)

هذا القسم مُعدّ خصيصاً ليُنسخ إلى أي شات جديد. يحتوي على كل ما يحتاج الشات الجديد ليفهم أين نحن ويكمل من حيث توقفنا.

## السياق السريع

المشروع: Zyrix CRM
الـ Repo: https://github.com/mehfatih/zyrix-crm
الـ Backend Repo: https://github.com/mehfatih/zyrix-crm-backend (سيُنشأ)
الـ Owner: Mehmet (mehfatih)
الـ Stack:
  - Frontend: Next.js 16.2.4, React 19, TypeScript 5,
              next-intl 3.26, Tailwind 3.4
  - Backend:  Node.js 20, Express, TypeScript,
              Prisma, PostgreSQL, Redis
  - AI:       Gemini 2.0 Flash (primary),
              Whisper (STT), LangGraph (multi-agent)
  - Deploy:   Railway (backend + DB), Netlify (frontend)
  - CDN/DNS:  Cloudflare
اللغات المدعومة: العربية (RTL)، الإنجليزية، التركية
القواعد الثابتة:
  1. لا ألوان قاتمة أبداً (النبلة الذهبية في Zyrix)
  2. Palette: سماوي/أزور/سيان فقط (#0891B2 kernel)
  3. Frontend: كل الألوان من قائمة DESIGN_COLORS
  4. Backend منفصل تماماً عن Zyrix Pay و FinSuite
  5. Prisma raw SQL مع $queryRawUnsafe / $executeRawUnsafe
  6. Import paths:
     - ../config/database (prisma)
     - ../middleware/auth (authenticateToken)
     - ../types (AuthenticatedRequest)
  7. Wrapper pattern:
     (req: Request, res: Response) =>
       controller(req as AuthenticatedRequest, res)
  8. Delivery rule: كل ملف كامل جاهز للنسخ،
     لا partial snippets
  9. قبل بناء أي screen، اسأل: هل الملف موجود؟

## أين نحن الآن (نسخة قصيرة)

الحالة في أبريل 2026:

DONE:
  ✓ Next.js structure (Next 16 + React 19 + TS + i18n)
  ✓ 4 demo pages (customers, whatsapp, loyalty, campaigns)
  ✓ Middleware للغات
  ✓ Metadata/SEO structure
BROKEN (يجب إصلاحه في الأسبوع 0):
  ✗ package.json name = "zyrix-pay" (خطأ)
  ✗ Metadata تقول FinSuite (خطأ)
  ✗ ألوان الـ landing page بنفسجية داكنة
     (#2D0B6B → #6D28D9) — يجب سماوي (#0891B2)
  ✗ المجلدات pipeline/ و quotes/ خارج app/
MISSING:
  ✗ Backend كامل (Repo لم يُنشأ بعد)
  ✗ نظام Auth
  ✗ Database schema
  ✗ 60+ صفحة (pricing, features/*, app/*, legal)
  ✗ كل الـ40 فكرة الإبداعية

## ماذا نفعل التالي (الـ7 خطوات الأولى)

1. Week 0 - Cleanup:
   - إصلاح package.json
   - إصلاح metadata
   - استبدال الألوان في app/[locale]/page.tsx
   - نقل pipeline/ و quotes/ تحت app/[locale]/
   - إنشاء repo zyrix-crm-backend
2. Week 1-2 - Backend Foundation:
   - Init: Node + Express + TS + Prisma
   - Tables: companies, users, roles, customers, deals
   - Auth: signup, signin, refresh, 2FA
   - Multi-tenant middleware
   - Deploy to Railway
3. Week 3-4 - Frontend Redesign:
   - Update color system (cyan/azure)
   - Shared components (Button, Input, Card...)
   - Auth pages: signin, signup
4. Week 5-6 - Public Pages:
   - Pricing (4 plans, per-company)
   - Features detail pages
   - Legal pages
5. Week 7-8 - Core App:
   - /app/dashboard
   - /app/customers (CRUD)
   - /app/pipeline (Kanban)
   - /app/deals
   - /app/settings basics
6. Week 9-10 - WhatsApp Integration:
   - Business API Cloud
   - Zero-Input extraction (Idea #2)
7. Week 11-12 - Quotes + Invoices:
   - مع Zyrix Pay integration
   - E-signature

## ملفات يجب مراجعتها أولاً

1. هذه الوثيقة كاملة
2. https://github.com/mehfatih/zyrix-crm
3. docs/Zyrix_CRM_40_Ideas_Roadmap.docx
   (الـ40 فكرة الإبداعية — من الوثيقة السابقة)
4. platforms_filtered.md (ميزات المنافسين)

## الأسئلة التي يجب سؤالها قبل البدء

◆  هل تم إصلاح الأسبوع 0؟ (إذا لا → ابدأ به)

◆  هل repo الـ backend تم إنشاؤه؟ (إذا لا → أنشئه أولاً)

◆  ما الأسبوع الحالي في الخطة؟

◆  أي ميزة تعمل عليها الآن؟

◆  هل هناك blockers؟

## كيفية متابعة التقدم

أنشئ ملف PROGRESS.md في الـ repo الرئيسي يتم تحديثه أسبوعياً:

# PROGRESS.md
## Current Week: [رقم الأسبوع]
## Current Phase: [1/2/3/4]
### Completed This Week:
- [ ] Task 1
- [ ] Task 2
### In Progress:
- [ ] Task 3
### Blockers:
- [ ] Issue 1
### Next Week:
- [ ] Task 4
### Ideas Integrated (from 40):
- [x] #2 WhatsApp Zero-Input
- [ ] #11 Cash Crisis Prediction
- [ ] #12 Emotional Memory
...

# كلمة الختام

هذه الوثيقة ليست "خطة" بالمعنى التقليدي — إنها عقد بينك وبين المستقبل. كل فكرة، كل ميزة، كل سطر كود يجب أن يخدم رؤية واحدة: أن يكون Zyrix هو الـ CRM الذي يثق به رواد الأعمال في MENA وتركيا أكثر من أي منتج عالمي.

الميزة التي لا يستطيع أحد نسخها ليست في فكرة واحدة، بل في التركيبة: CRM + FinSuite + Pay، بالعربية الحقيقية (مع اللهجات)، بفهم ثقافي عميق، بأسعار مناسبة، وببنية تقنية تعمل بلا إنترنت.

Salesforce لن يلحق. HubSpot قد يحاول. لكن أنت تملك ما لا يملكونه: أنت هنا، تفهمنا، وبنيت لنا.

ابدأ بالأسبوع 0. أصلح ما هو مكسور. ثم ابنِ بهدوء ودقة. لا تحاول فعل كل شيء دفعة واحدة. خطة 12 شهر = 48 أسبوع عمل، كل أسبوع بخطوة محددة.

════════════════

Zyrix CRM — خطة المشروع التنفيذية الشاملة

من فكرة — إلى منتج — إلى اختراق السوق